## Slide 1: Knowledge Holder DOJO受講生の快適なプログラミングライフをサポート アプリ開発演習成果発表
D2 GAR GAR BIRD

## Slide 2: アジェンダ
チームの概要
2. 製作物について
3. 期待できる効果
4. プロジェクトの振り返り
5. 個々の成長・感想
6. まとめ

## Slide 3: アジェンダ
チームの概要
2. 製作物について
3. 期待できる効果
4. プロジェクトの振り返り
5. 個々の成長・感想
6. まとめ

## Slide 4: TEAM MEMBER
乘川和輝（リーダー） サインポスト
田島駿亮（品質管理） 知識工学
影山李穂（構成管理） サインポスト
畔柳創一（データベース） オアシス
横田結衣（コミュニケーション） デジサイン
須田卯月（発表担当） サインポスト

## Slide 5: アジェンダ
チームの概要
2. 製作物について
3. 期待できる効果
4. プロジェクトの振り返り
5. 個々の成長・感想
6. まとめ

## Slide 6
チームの話し合いで…
同じような質問をしているときに情報共有したい
講師の方に質問をするのに、待ち時間が長いときがあった…
5月までの研修で困ったことはあるかな？

## Slide 7
じゃあ研修生にアンケートを取ってみよう！

## Slide 8
アンケート結果

## Slide 9
Q
今までの質問は蓄積できているか
去年までは蓄積できていない…
質問対応する上での困りごとはあるか。
質問対応の時間が読めず、待たせてしまう。
対応漏れしてしまうことも…
A
Q
A
講師
SEプラス

## Slide 10
質問登録
質問検索
質問者側
回答者側
回答の更新/削除
回答履歴一覧
回答登録
質問更新/削除
質問履歴一覧

## Slide 11
ユーザビリティを意識
複合検索
履歴ページ
完了/未完了タグ
スマホ対応
ダークモード
印刷可能

## Slide 12
デモンストレーション

## Slide 13
効果

## Slide 14
プロジェクト
・適材適所、苦手を補いあいながら作業を進められた
・優先順位を付けたタスク管理（見切りをつけて取り組めた）
良かったこと
・外部設計段階での詰めの甘さ
・内部設計でのコードの統一化不足によるメンテナンス性の甘さ
課題

## Slide 15: 良かったこと

## Slide 16
デザイン面の経験積みたいからCSSやりたい！
JS苦手だけど克服するために、AJAX頑張りたいな！
経験者だから
サーブレット中心にやるよ！
DaoとSQLに挑戦してみるね！
オールマイティに取り組んでみようかな！
成長を意識した役割分担

## Slide 18
誰がどの作業を行っているか可視化
タスクを数字で把握できる
プッシュする際に
＃○○をつけた
GitHubを活用したタスク管理

## Slide 19: 苦労したこと

## Slide 20
外部設計書が甘かった
→認識を合わせておくべきだった
（SQLの名前統一など）
外部設計段階
課題 外部設計段階での詰めの甘さ
原因 スケジュールに焦り、不明瞭なまま終わらせてしまった
今後 全体のスケジュールを頭に入れたうえで設計取り組む。
保留事項も明確にしておく

## Slide 21
内部設計段階
課題 内部設計でのコードの統一化不足
原因 メンテナンス性について意識できていなかった
今後 内部設計時点でコードの統一化を行う

## Slide 22
チームのために行ったこと
特に力を入れたこと
認識の共有
メンバーからの評価
話しやすい雰囲気にしてくれた
スケジュール管理をしてくれた
乘川和輝
（リーダー）
意見を出しやすい雰囲気づくり

## Slide 23
今後に向けて
反省点
時間管理が甘い
一つのタスクに対する時間の見積もりの精度を向上させたい
乘川和輝
（リーダー）

## Slide 24
チームのために行ったこと
特に力を入れたこと
アプリの品質を高めるための土台作り
メンバーからの評価
田島さんの
一言でエラー解決
アプリの技術面を底上げしてくれた
田島駿亮
（品質管理）
質問してもらいやすい振る舞い

## Slide 25
今後に向けて
反省点
品質管理の観点で行動できたことが少なかった
田島駿亮
（品質管理）

## Slide 26
チームのために行ったこと
特に力を入れたこと
メンバーからの評価
認識の共有を
積極的に行っていた
プログラミング
プロジェクトを円滑に進める環境整備
影山李穂
（構成管理）

## Slide 27
今後に向けて
反省点
特に力を入れたこと
特に力を入れたこと
影山李穂
（構成管理）

## Slide 28
チームのために行ったこと
特に力を入れたこと
JavaScriptを活用したユーザビリティの向上
メンバーからの評価
CSS、ｊｓの巨匠
アイディアの豊富さ
放置しても安心
何も言うことがない
与えられたタスクを120%でこなす
畔柳創一（DB）

## Slide 29
今後に向けて
反省点
コミュニケーションにもっと積極的に参加する
メンテナンス性の高いコードを作成する
畔柳創一（DB）

## Slide 30
チームのために行ったこと
特に力を入れたこと
複合検索の実装
メンバーからの評価
設計段階で抜け漏れがないか確認しながら意見した。
横田結衣
（コミュ）

## Slide 31
今後に向けて
反省点
一つの機能の実装に時間をかけてしまい、他のメンバーの作業量を増やしてしまった
プログラミング言語の学習方法が掴めてきたので、配属後も同じ熱量で取り組んでいきたい。
横田結衣
（コミュ）

## Slide 32
チームのために行ったこと
特に力を入れたこと
メンバーからの評価
ねこちゃんありがとう…
特に力を入れたこと
須田卯月
（発表）

## Slide 33
今後に向けて
反省点
コミュニケーションにもっと参加すべきだった。
自分から役割を見つけること
反省を生かして主体的に動けるようになる
須田卯月
（発表）