作成日：6月9日

作成者： 影山李穂

# 議事録

## 日時

6月9日（水）9:00～18:00

## 場所

Zoomブレイクアウトルームにて開催

## 参加者

影山、畔柳、須田、田島、乘川、横山

## 議事

* 朝のMTG
* 担当別MTG
* 進捗報告

## 決定事項/連絡

* 質問内容表示ページの質問にはタイトルを表示
* 質問内容表示ページの質問は更新日時をカテゴリの下に設置
* Resist関連のファイル名を変更するか要検討
* ログインページの遷移が出来ない課題はプロジェクトの名前にスペースがあることが関連している可能性あり

→明日講師に確認し、最悪の場合はプロジェクトを再度作成

* クローンを行う際はバックアップを取っておくことを徹底。（構成管理より）
* GitHubでタスク管理する方法

<タスクの追加>

1.残タスクの欄右上の+をクリック  
2.入力フォームにタスク名を入力  
3.add(追加)をクリック

<タスクをコンバート>

1.追加したタスクの・・・をクリック  
2.convert to issueをクリックしてコンバート  
3.タスクのタイトル左に緑の〇が出ればok  
4.タスクを作業中に移動

<タスクをアサイン>

1.タスクのタイトルをクリック  
2.画面右欄のAssignees(譲受人)の歯車をクリック  
3.自分をクリック  
4.少し待ってタスクの・・・下に自分のアイコンが出れば完了

<タスクの完了>

1.タスクのタイトルをクリック  
2.画面右欄の一番下、Close issue(問題を閉じる)をクリック  
3.タスクのタイトル左に赤〇のチェックが入ればok

4.タスクを作業完了に移動

## 進捗確認/ToDo

完了

* 全JSPファイル基盤完成
* 更新/削除以外の遷移は完了
* 検索フォームにカテゴリ情報をジャンプ
* 履歴ページのページ内切り替え

未完了

* ログインページの遷移
* ファイル添付実装方法の調査

明日やること

* 各ページの遷移
* JavaBeansの作成
* Daoの作成
* CSSのデザイン適用
* JavaScriptでのデータベース操作

担当

影山：JavaScriptでのデータベース操作

畔柳：CSS

田島：ページ遷移

以上