作成日： 6月10日

作成者：畔柳創一

# 議事録

## 日時

６月10日（木）9:00～18:00

## 場所

Zoomブレイクアウトルームにて開催

## 参加者

影山、畔柳、須田、田島、乘川、横田

## 議事

* 朝のMTG
* チームMTG
* エラー対処

・サーバ追加　完了済

・ファイル名変更（日本語NG、空白なし）　変更済

* 本日のタスク

・完了タグの実装方法調査

・サーブレットページ遷移機能のみ実装

・CSS

・検索ページフォームから入力欄にセット

・ファイル添付機能の実装方法調査

・SQL文を考える

・dao追加

## 決定事項/連絡

✔JavaBeans作成

✔CSS配置ひな形完成

✔検索ページフォームから入力欄にテキスト複数セット完成

✔JSを使用したフォーム表示機能完成

✔各サーブレットにページ遷移のみする機能完成

✔CrudServlet追加（表示・非表示の中間地点）

✔ファイル添付機能　概要把握→近々実装予定◎

明日

・各ページのdao作成後、servlet作成

・添付ファイル実装

・jsp valueの中身修正

・cssデザイン適用

・etc…

・昨日6/10プログラミング達成度15％