作成日：６月17日（木）

作成者： 影山李穂

# 議事録

## 日時

６月17日（木）9:00～18:00

## 場所

Zoomブレイクアウトルームにて開催

## 参加者

影山、畔柳、須田、田島、乘川、横山

## 議事

* 朝のMTG
* 進捗報告

## 決定事項/連絡

* 各自バックアップを取っておく（構成管理より）
* Gitのプルでエラーが２回以上続いた場合は周知（構成管理より）
* サーバが機能しなくなった場合も周知（構成管理より）
* どの機能のエラーやプロジェクトの段階で躓いたかの項目を来週あたりに集約

（発表担当より）

* cookieはfireboxのみで利用可能

## 議事の詳細

完了

* 複合検索実装
* 検索ページ、履歴ページでのプルダウンでの並び替え機能実装
* ランキング機能実装
* その他の回答表示で2個目以降の回答を表示
* ダークモードが維持されるようcookie設定

残課題

* プルダウンの値の保持（影山、横田、須田）
* ファイル機能を疑似的に実装？（乘川）
* 検索ページにAPIを実装（畔柳）
* カウント機能の実装

以上