作成日：６月18日（金）

作成者： 畔柳創一

# 議事録

## 日時

６月18日（木）9:00～18:00

## 場所

Zoomブレイクアウトルームにて開催

## 参加者

影山、畔柳、須田、田島、乘川、横山

## 議事

* 朝のMTG
* 進捗報告

## 決定事項/連絡

・発表準備本日より開始

・来週中日で機能搭載を目指す

## 議事の詳細

完了

・検索ページへモーダル搭載

・画像クリックで遷移可能

・検索ページへのAPI実装（天気、印刷）

・登録日を分単位に修正

・

残課題

・完了未完了ボタンの装飾

・検索ページの並び替えを複合検索の結果だけで行う

・プルダウン選択のデフォルト値の変更

・カウント機能

・結果ボタンが増えると横に伸びていく

・デザイン配置などの調整

以上